| ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության |  |
| --- | --- |
| 1 | Անհրաժեշտությունը |
|  | 2016-2017 թվականների ձմռան ամիսներին հանրապետության գետավազաններում կուտակված բավական քանակությամբ ձյան պաշարը գարնան ամիսներին ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման ու հորդառատ անձրևների պարագայում՝ գետերի ու հեղեղատարների խոցելի տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ չիրականացնելու դեպքում, ինտենսիվ սելավների ու հեղեղումների աղետաբեր ներգործությունը կարող է հանգեցնել հսկայական նյութական վնասների: Վերը նշվածով պայմանավորված՝ անհրաժեշտություն է առաջացել աշխատանքների և դրանց կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների գնման գործընթացը կազմակերպել բանակցային ընթացակարգով` առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված ընթացակարգով: Ներկայացվող նախագիծը նախապատրաստվել է` ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի N 1 հավելվածի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերության դրույթով: Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականին գետերի գարնանային կանխատեսվող հեղեղումների անվտանգ անցկացումն ապահովելու նպատակով նախատեսվում են աշխատանքներն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 7 մարզերում: |
| 2 | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները |
|  | - ՀՀ Սյունիքի մարզում Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական ավտոմայրուղու 379+200 կմ երկարությամբ հատվածժում Արաքս գետի ափի շուրջ 40 կմ երկարությամբ հատվածը վթարային վիճակում է: Առկա է վթարային տեղամասի ընդլայնման և ավտոմայրուղու քնադման վտանգ: Անհրաժեշտ է իրականացնել ափի ամրացման աշխատանքներ: - ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարան համայնքի տարածքում 40/1-41 սահմանային սյուների հատվածում Արաքս գետի ափը ենթարկվել է ինտենսիվ ողողման: Առկա է վթարավտանգ տեղամասի ընդլայնման, սահմանամերձ տարածքի ողողման, սահմանային ճանապարհի և 41 սահմանային սյան քանդման վտանգ: Անհրաժեշտ է իրականացնել ափի ամրացման աշխատանքներ: - ՀՀ Շիրակի մարզի Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքամասի և ելքամասի հարակից թեք լանջերի մաքրում քարաբեկորներից՝ շուրջ 200 մ երկարությամբ հատվածում (ծառայում է Կապսի ջրամբարի կառուցման նպատակով գետի հոսքը շրջանցելու համար) և Արթիկ քաղաքի տարածքով անցնող Բմբուլենց և Մովրովի հեղեղատարների առաջնահերթ վերականգնման ենթակա հատվածների մաքրում և ափերի ամրացում, 1-ին փուլ: |
| 3 | Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը |
|  | Հեղեղումներից առաջացած տարերային աղետների կանխարգելման միջոցառումների ծավալներից ելնելով` դրանց հետևանքների մեղմման և սպառնացող վնասի նվազեցման միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը՝ սկսած 2007 թվականից դարձել է հանրապետությունում վարվող պետական քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Որոշման նախագիծն իրականացվող քաղաքականությունում փոփոխություններ չի առաջացնում: |
| 4 | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | Որոշման նախագծի նպատակը գետերի և հեղեղատարների ուսումնասիրված տեղամասերով 2017 թվականի գարնանային կանխատեսվող հեղեղումների անվտանգ անցկացումն ապահովելն է: |
| 5 | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի կողմից: |
| 6 | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Գարնանային վարարումների ժամանակ կկանխվի վերոհիշյալ հատվածներում գետերի ու հեղեղատարների ափերի և ափապաշտպան արգելաթմբերի քայքայումն ու փլուզումը, առափնյա տարածքները՝ գյուղատնտեսական հողերը, բնակելի տները, զորամասերը, ինժեներական կառույցները, շենք-շինությունները և այլն, զերծ կմնան ողողումներից: |